# Meeting minutes

**SOLUTHE**

**Location**: BCA Learning Institute  
**Date**: July 11,2018  
**Developers** : Henkky, Chintya De, Gabriella Phoebe Palit

**Owners :** Lewi Jourdan, Sherly Natalia, Hedianto  
**Time**: **15.00 – 16.30**

# Agenda items

1. Penyerahan SRS (Software Requirement Spesification) Soluthe kepada pihak owner dan konfirmasi SRS yang dibuat kepada pihak owner.
2. Penyerahan desain map, desain karakter, dan desain logo game ke pihak owner.
3. Pembahasan mengenai biaya kontrak antara developer dan owner.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action Items | Owner(s) | Deadline | Status |
| Penyerahan SRS | Henkky | July 11, 2018 | Complete |
| Penyerahan desain map, karakter, dan logo | Henkky | July 11, 2018 | Complete |
| Pembahasan biaya kontrak antara kedua pihak | Henkky and Lewi Jourdan | July 11, 2018 | Complete |

**Details of Meetings**

Dari spesifikasi game Soluthe yang sudah didapatkan dari meeting sebelumnya pada tanggal 5 Juli 2018, tim Developer menyusun proposal dasar mengenai spesifikasi lengkap dari Soluthe dalam SRS (Software Requirement Specification). Proposal SRS tersebut meliputi target, tujuan, interfaces, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Selain itu, SRS tersebut juga dilengkapi dengan UML yang membahas bagaimana sistem game akan dijalankan. Dari hasil yang telah diserahkan, pihak Owner menyampaikan beberapa perbaikan terhadap SRS yang dibuat oleh tim Developer, meliputi :

1. Sasaran target pengguna yang lebih spesifik telah disampaikan oleh tim Owner.
2. Perbaikan kalimat di beberapa bagian dalam SRS seperti di bagian User Interface.
3. Perbaikan Class Diagram dan tabel Non Functional Requirement pada SRS.
4. Penambahan Sequence Diagram pada SRS.

Agenda berikutnya adalah penyerahan berbagai tawaran desain untuk map, karakter, dan logo. Untuk map dan karakter, pihak Owner menyatakan persetujuan terhadap desain yang ditawarkan. Untuk logo, pihak Owner menyatakan bahwa logo perlu disatukan dahulu dengan background game baru bisa ditentukan kepastiannya. Pihak Owner juga memberikan tugas untuk menyelesaikan susunan map awal terlebih dahulu serta mencoba memodelkan aplikasi yang dikembangkan dengan Construct 2 dengan deadline 1 minggu. Selain itu, pihak Owner juga meminta laporan meeting dan harus diserahkan pada tanggal 12 Juli 2018.

Di akhir meeting, pihak Developer dan pihak Owner membahas rincian biaya kontrak kerja yang akan dilangsungkan selama 1.5 bulan untuk pengembangan aplikasi Soluthe.

Leader of Developer Owner representation

Henkky Lewi Jourdan